Kỹ thuật chọn và lý do: Kỹ thuật Start-Stop-Continue (SSC). Lý do: Các vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm muốn nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Phân bổ tiến độ chưa hợp lý, dồn tải công việc vào cuối Sprint. |
| T3 | Cần phát hiện và thông báo lỗi sớm hơn trong Sprint. | Stop (sau khi viết lại). Cần ngưng việc báo lỗi muộn gây áp lực sửa gấp. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner Thảo giải quyết. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bắt đầu bổ sung quy định kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 (Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu) | Quy trình | Developer chuyển giao công việc theo dạng cuộn lớn (batch lớn) ở cuối Sprint thay vì hoàn thiện và chuyển giao theo từng Feature/User Story nhỏ (continuous integration/testing). |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng chia nhỏ User Story và thực hiện kiểm thử ngay khi hoàn thành từng phần trong Sprint tiếp theo. | Scrum Master và Nhóm Phát triển (Dev Team) | Buổi Retrospective của Sprint kế tiếp | Bảng tiến độ Jira cập nhật công việc kiểm thử rải đều trong suốt Sprint. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 bị loại vì Scrum Master không được tự áp đặt giải pháp mà phải để cả nhóm thảo luận và thống nhất hành động cải tiến.

Lời mở đầu: "Chào cả nhóm, mục tiêu của buổi hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua để cùng nhau tìm cách làm tốt hơn. Chúng ta tập trung vào việc cải thiện quy trình và sự phối hợp, cởi mở chia sẻ góc nhìn mà không chỉ trích hay đổ lỗi cá nhân. Mong mọi người thoải mái đóng góp ý kiến vì sự tiến bộ chung của cả nhóm!"